## Slide 1
Передача сопровождения системы
Программа обучения для full-stack и ML-инженера
Korovas · data-collector · datapipe
Съёмка в поле
Конфигурация проекта
Визуализация инференса
480 ч · 15 недель · 2 роли
Epoch8 · обучение Korovas
01/07

## Slide 2
Из чего состоит система
И почему обучение строится вокруг пути одного пакета
data-collector
мобильная съёмка, загрузка пакетов, админка, визуализация
datapipe
пайплайны обработки, CVAT, инференс, метрики
слой Korovas
бонитировка КРС, правила съёмки, экспертная оценка
01
Съёмка
приложение
02
Загрузка
пакет
03
Пайплайн
datapipe
04
Просмотр
визуализация и измерения
05
Протокол
Монолит и внешние сервисы
Epoch8 · обучение Korovas
02/07

## Slide 3
Финальный результат
Что должна уметь команда после 15 недель
01
Провести пакет end-to-end
От съёмки коровы до визуализации инференса в админке.
02
Диагностировать сбой
Загрузка, хранилище, datapipe, CVAT, пустая визуализация.
03
Оценить качество ML
Сравнить модель, GT и экспертную оценку по метрикам.
04
Перенести подход
Повторить сценарий на смежной предметной области, например баранах.
Визуализация инференса
Epoch8 · обучение Korovas
03/07

## Slide 4
15 недель как три этапа
Внутри остаются 8 блоков roadmap, но маршрут для запуска проще
I
Войти в систему
нед. 1–4
Предметная область, инженерная база, архитектура, первый E2E на стенде.
II
Разойтись по ролям
нед. 5–7
Full-stack работает с загрузкой и визуализацией, ML — с пайплайном, CVAT и метриками.
III
Принять сопровождение
нед. 8–15
Инциденты, production-практика, аттестация, перенос на новую предметку.
Epoch8 · обучение Korovas
04/07

## Slide 5
Способы передачи знаний
За счёт чего команда погружается в проект и учится сопровождать систему
01
Короткие видео
дают контекст и вводный разбор
02
Семинары
показываем рабочий процесс на стенде
03
Практические задания
участник повторяет сценарий на своих руках
04
Разборы инцидентов
учимся находить причину сбоя по логам и данным
05
Шаблоны и инструкции
чек-листы, runbook, структура техотчёта
06
Ревью результата
обратная связь и приёмка выполненного задания
Форматы чередуются: сначала короткое объяснение, затем демонстрация, практика и проверка результата.
Epoch8 · обучение Korovas
05/07

## Slide 6
Практическая база и специфика
Готовим демо-примеры, локальные стенды и поломанные кейсы
korovas-datapipe
формирование выборок, оценка метрик, анализ ошибок и работа с пайплайнами
korovas-datacollector
мобильное приложение, админка, загрузка пакетов и связь с datapipe
korovas-broken
набор намеренно сломанных кейсов: загрузка, datapipe, визуализация, хранилище
локальные стенды
шаблоны конфигураций для локального развёртывания БД, S3 и других сервисов
Список пакетов
Epoch8 · обучение Korovas
06/07

## Slide 7
Финальный roadmap подготовки
01
Собрать учебные данные
korovas-training, korovas-broken, примеры для CVAT и инференса
02
Подготовить конфигурации
шаблоны для локального развёртывания БД, S3, data-collector и datapipe
03
Подготовить материалы
микровидео, инструкции, чек-листы, шаблоны техотчётов
04
Описать практикумы
E2E, загрузка, визуализация, пайплайн, CVAT, метрики, инциденты
05
Подготовить задания по ролям
full-stack и ML-инженер, критерии ревью и приёмки
06
Подготовить документацию
подробная документация data-collector и datapipe как фреймворков
Epoch8 · обучение Korovas
07/07